Alunos: Dinara, Edson, Guilherme.

História	ID	Tarefa	Estimativa / (horas)	Tempo realizado
O servidor logado cadastrará o cardápio semanal, podendo alterar o mesmo, para que os alunos possam visualizar.	1	-Design e visualização da página inicial;	3	2 horas
	2	Modelagem do banco de dados;	1	57 minutos
	3	-Cadastrar manualmente o servidor(funcionário);	0,5	25min
	4	-Formulário de cadastro dos pratos;	2,5	2 horas
	5	-Cadastro de cardápio;	1	30min
	6	- Conexão com o servidor apache;	0,5
	7	-Testar visualização dos cardápios;	1
	8	-Criação do script do banco;	1	56
O servidor cadastra o aluno com suas informações para usar o RU.	9	-Formulário de cadastro do aluno;	1,5
	10	-Formulário cadastro servidor(funcionários e professores);	1
	11	-Validação dos formulários;	2,5